EuriskoTax 商业企划书（合伙人版）

商业定位 · 盈利模式 · 获客策略 · 90 天路线图

版本：v1.0 · 2026-09-14 ｜ 密级：内部（合伙人）

产品版本基线：v1.17.0（2026-09-13 已上线）

配套执行文档：《90 天落地执行手册》（Go/No-Go 检查表 · 90 天周节奏 · 指标看板 · 线索 SOP）

本文件为内部合伙人讨论稿，含尚未验证的经营假设，请勿外传。

目  录

一、一页纸摘要

我们是谁

现在到哪了

结论：能开始运营了，缺的不是软件

一句话商业逻辑

需要合伙人拍板的 5 件事（见第十章）

二、产品与进度：我们现在手里有什么

2.1 能力清单与商业意义

2.2 产品铁律（对外承诺，也是护城河）

三、市场与目标客户

3.1 需求特征

3.2 竞争格局与本方差异化

3.3 目标客户分层（按商业价值，不是按流量大小）

四、商业模式与盈利模式（三层）

第一层：服务成交 —— 主营收（现在就能做，零依赖）

第二层：C 端专业版 —— 现金流补充（现在就能做，零依赖）

第三层：B 端 API —— 第二增长曲线（备案 + 阶段15B 之后）

收入结构示意（不含 B 端 API）

五、获客策略（三驾马车）

马车 A：SEO 落地页矩阵 —— 复利资产，长期主力 ★★★

马车 B：社媒冷启动 —— 即时流量，验证素材 ★★

马车 C：私域与裂变 ★★

六、接下来要做的事（路线图）

阶段 0：点火（第 0–1 周）—— 全部是执行动作，不需要开发

阶段 1：跑通闭环（第 2–4 周）

阶段 2：复利与解锁（第 5–12 周）

阶段 3：扩面（3–6 个月）

开发资源使用原则（重要）

七、里程碑与分工建议

7.1 里程碑

7.2 三个角色（当前最关键的是分工，不是人数）

八、财务假设（当前为假设，需用前 30 天实测校准）

8.1 成本

8.2 收入情景（假设值，非预测）

8.3 敏感性（哪个变量最值钱）

九、风险与合规

十、需要合伙人拍板的 5 件事

附录 A：现状证据（可核验）

附录 B：文档索引

变更记录

# 一、一页纸摘要

## 我们是谁

我们有真实的会计/税务申报服务能力（这是我们区别于所有竞品的根本）。

EuriskoTax 是我们自建的免费个税测算工具，它的角色不是"卖软件赚钱"，而是：

用免费工具获取高商业意图流量 → 把其中能付得起服务费的人群转成线索 → 由我们的财税服务能力完成交付与成交。

## 现在到哪了

| 项 | 现状 |
| --- | --- |
| 产品 | v1.17.0 已上线运行（境外节点 + HTTPS + 可安装 PWA），计算引擎完全在浏览器本地运行 |
| 开发进度 | 16 个阶段完成 13 个；后续为阶段15（多税种）、阶段16（备案后升级） |
| 转化链路 | 技术闭环已通：计算 → 结果页引导 → 留资 → 顾问跟进状态机 → 转化漏斗统计 |
| 获客资产 | 3 个 SEO 落地页已上线（年终奖 / 月薪 / 汇算清缴），robots.txt + sitemap.xml 就绪 |
| 收款能力 | 已具备（ProCode 兑换码：线下收款 → 发码 → 用户自助兑换，不依赖支付牌照与备案） |
| 质量 | 单测与门禁全绿（口径详见附录 A） |
| 用户与收入 | 0 用户、0 收入 —— 尚未开始任何推广 |

## 结论：能开始运营了，缺的不是软件

三个必须立刻做的执行动作（都不需要写代码，合计 1 天内可完成，但其中备案有 3–5 周排队）：

1. 买域名（euriskotax.com，必须注册在公司名下）—— 买完还要等 3 个自然日才能提交备案

2. 提交 ICP 备案（企业主体 · 有限责任公司）

3. 配置企业微信「联系我」活码（当前为空配置，导致留资只能走留言表单，线索承接能力腰斩）

## 一句话商业逻辑

免费个税工具（获客）

→ 高商业意图流量（经营所得 / 汇算清缴 / 小微企业）

→ 服务线索（留资 → 企业微信 → 顾问）

→ 服务成交（代账 / 申报 / 汇算代办 / 咨询）   ← 主营收

→ C 端专业版（现金流补充）· B 端 API（第二增长曲线）

## 需要合伙人拍板的 5 件事（见第十章）

域名与备案推进 · 服务定价与交付边界 · 分工与线索响应时限 · 是否放开邀请码 · 是否配置顾问实名背书

# 二、产品与进度：我们现在手里有什么

## 2.1 能力清单与商业意义

| 能力 | 状态 | 商业意义 |
| --- | --- | --- |
| 四类所得计算（综合 / 经营 / 分类 / 反向倒算）+ 年终奖单独/并入/最优分配 | √ 已上线 | 反向倒算 + 年终奖最优分配是竞品弱项，是我们的差异化卖点 |
| 计算引擎全部在浏览器本地运行 | √ 已上线 | 隐私即卖点（收入数据不出浏览器）；免费版服务器成本≈0 |
| PWA（可安装、离线可算） | √ 已上线 | 零审核、URL 直接传播；用户可"添加到主屏幕"，复访率高 |
| 账号体系（邮箱验证码 + 一机一码邀请码） | √ 已上线 | 公测期控制用户质量；邀请码是"稀缺感"也是"注册摩擦"（见第十章） |
| 云端历史同步 / 多设备漫游 | √ 已上线（专业版权益） | 订阅的真实锚点 |
| 汇算清缴 PDF 完整报告 | √ 已上线（专业版权益） | 订阅的真实锚点 |
| 线索系统（落库 + 状态机 + 顾问分配 + CSV 导出） | √ 已上线 | 顾问可以直接开工，不需要额外搭工具 |
| 转化漏斗埋点（visit / calc_done / save / share / lead_click） | √ 已上线 | 北极星指标可度量：lead_submit / calc_done |
| SEO 落地页 ×3（年终奖 / 月薪 / 汇算清缴） | √ 已上线 | 每页 = 一个高商业意图关键词 = 长期免费流量 |
| 结果分享图 + 二维码归因 | √ 已上线 | 用户即分发节点，带来可归因的回流 |
| 城市社保参数库（后台可维护） | √ 已上线 | 支撑"社保基数"落地页；顾问核对当地口径的依据 |
| 运营管理台（总览 / 用户 / 邀请码 / 兑换码 / 税率 / 社保基数 / 线索 / 反馈 / 内容 / 排障） | √ 已上线 | 单人可运营，不需要额外开发 |
| 阶段15 多税种（个税纵深 + 企业税种） | ○ 待开工 | 每上线一个税种 = 一批新关键词 + 一项可售卖能力 |
| 阶段16（境内节点 / 官方支付 / 微信小程序 / B 端 API） | ○ 待开始（前置备案） | 收入升级的解锁条件 |

## 2.2 产品铁律（对外承诺，也是护城河）

1. 计税能力永不锁定 —— 免费版就能算全部税种，锁定的是云端增值（同步 / 报告 / 多设备）。锁定计算能力会毁口碑。

2. 计算永远在前端 —— 云端只做账号、同步、统计、运营。这带来隐私卖点、离线可用、服务器成本≈0。

3. 不做广告 —— 财务工具的信任就是产品本身。

4. 不做申报，只做测算 —— 所有页面统一免责声明；服务交付由持牌/合规的服务团队完成。

5. 合规即卖点 —— 文案禁用"避税 / 节税 / 税筹"，统一用"申报核对 / 汇算清缴代办"。

# 三、市场与目标客户

## 3.1 需求特征

个税是高频、强搜索、强焦虑的需求，且有明确的季节性：汇算季（次年 3 月 1 日 — 6 月 30 日）是全年流量峰值。

我们的三个落地页正好覆盖峰值词（汇算清缴 / 月薪个税 / 年终奖个税），12 月—次年 1 月是年终奖与专项附加扣除确认季，也是流量波峰。

## 3.2 竞争格局与本方差异化

| 类型 | 代表 | 强项 | 弱点（我们的机会） |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方工具 | 个人所得税 App | 权威、能真申报 | 只做申报，不做预算规划与倒算；体验重 |
| 代账 SaaS | 云账房 / 柠檬云 / 慧算账 | 功能全、面向会计 | 面向 B 端会计，不面向个人；无 C 端获客入口 |
| 免费计算器网站 | 各类小站 | 有搜索流量 | 有流量无服务，算完即走，无法变现 |

我们的三张牌：

1. 反向倒算 + 年终奖最优分配（竞品普遍弱或没有）—— 直击"谈薪该报多少税前"的真实痛点，传播力极强

2. 隐私与离线（数据不出浏览器、断网可算）—— 财务工具最敏感的就是信任

3. 背后有真实服务能力（竞品缺的是交付，我们不缺）—— 工具是入口，服务才是产品

## 3.3 目标客户分层（按商业价值，不是按流量大小）

| 客群 | 典型场景 | 商业价值 | 我们的动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个体户 / 个独 / 合伙（经营所得） | 经营所得汇算、扣除项核对、申报 | ★★★ 高（代账 / 申报，可年费制） | 结果页强引导 + 留资 |
| 需要年度汇算的纳税人 | 专项附加扣除是否填全、退税/补税 | ★★☆ 中高（汇算代办 / 咨询，单次） | 汇算页 + 留资 |
| 小微企业主 | 代账、申报、社保、用工成本 | ★★★ 高 | 预算表页 + 顾问 |
| 打工人（谈薪 / 月薪） | 到手倒推税前、年终奖怎么发 | ★☆☆ 低（与服务错配） | 只出分享图，不出服务引导 |

最后一行是硬约束，不是偏好：谈薪人群是打工人，与企业财税服务需求错配，硬推只会伤害品牌。
但他们的传播力最强，所以策略是——要他们的传播，不要他们的线索。

# 四、商业模式与盈利模式（三层）

## 第一层：服务成交 —— 主营收（现在就能做，零依赖）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 卖什么 | 代账 · 纳税申报 · 汇算清缴代办 · 税务咨询（待定价，见第十章） |
| 卖给谁 | 第二章 3.3 表中的 ★★★ / ★★☆ 客群 |
| 怎么卖 | 留资（省·市 + 场景 + 收入量级）→ 企业微信 → 顾问 1v1 → 签约 |
| 为什么是我们 | 交付由公司既有服务能力完成；工具本身不赚钱也不亏钱（服务器约 $3/月） |
| 关键指标 | 留资数 → 有效线索率 → 成交率 → 客单价 |

为什么这一层是主营收：工具侧的专业版订阅参考定价是 9.9–19.9 元/年，而一单代账/申报服务的客单价通常在千元量级 —— 1 个成交客户 ≈ 几百个订阅用户。同样的运营精力投在服务转化上，回报差两个数量级。

产品里已经为这一层埋好的钩子：v1.17.0 起计算页不再让用户选"参保城市"，各地社保口径差异故意留给留资后的顾问来核对 —— 这既是合规的降噪设计，也是自然的服务介入理由。

## 第二层：C 端专业版 —— 现金流补充（现在就能做，零依赖）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 权益（已收口为真实生效项） | 云端同步 / 多设备漫游 · 汇算清缴 PDF 完整报告 · 方案对比库 2→10 套 · 云端数据长期保留 |
| 铁律 | 计税能力永不锁定 |
| 收费方式（现在） | ProCode 兑换码：线下收款 → 后台发码 → 用户自助兑换 → 权益即时生效（完全绕开支付网关与备案依赖） |
| 收费方式（备案后） | 微信 / 支付宝官方支付（阶段16B） |
| 参考定价 | 9.9 – 19.9 元/年 |
| 战略价值 | 不只是收入 —— 付费用户 = 付费意愿已被验证的高质量线索，顾问应优先跟进 |

## 第三层：B 端 API —— 第二增长曲线（备案 + 阶段15B 之后）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 卖什么 | 把我们已验证的计税能力做成对外 API，面向代账公司 / 财务 SaaS / HR 系统 |
| 收费 | 按次 / 按年（待定价） |
| 前置条件 | ① ICP 备案通过；② 阶段15B 补齐企业税种（增值税 / 企业所得税 / 附加税费 / 印花税）—— 没有企业税种，B 端无货可卖 |
| 为什么值得等 | 这是唯一"收入不随人力线性增长"的一层（软件边际成本≈0） |

× 明确不做：广告。财务工具的信任就是产品本身。

## 收入结构示意（不含 B 端 API）

第 1 年   服务成交为主（85%+） + 专业版订阅（<15%）

第 1–2 年 服务成交持续放大（SEO 复利 + 顾问复用）

第 2 年+  B 端 API 开始贡献，收入结构由"人力驱动"转向"资产驱动"

# 五、获客策略（三驾马车）

## 马车 A：SEO 落地页矩阵 —— 复利资产，长期主力 ★★★

做法：一税种一页（或一词一页），页面自带能跑的速算器 + 静态正文（爬虫不执行 JS 也能读到全部内容）+ canonical + 结构化数据。已被验证的模式，可低成本复制。

| 阶段 | 页面 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 | 年终奖个税 / 月薪个税 / 汇算清缴 | √ 已上线 |
| 近期（3–5 天可交） | 社保基数 / 税后工资（参数库现成，纯复制既有做法） | ○ 待做 |
| 阶段15 起 | 劳务报酬 / 股权激励 / 离职补偿 / 增值税 / 企业所得税 / 印花税 … | ○ 待做 |

关键判断：SEO 是唯一"投入一次、持续收租"的渠道。

但现有站点在境外，对国内搜索引擎收录不利 —— 这是"备案必须尽早启动"的最强理由：每拖一个月，就少一个月的收录积累。

## 马车 B：社媒冷启动 —— 即时流量，验证素材 ★★

5 套文案与发布节奏已经写好（即刻 / V2EX / 知乎 / 小红书 / 私聊种子用户），可直接执行：

第 1 天邀请种子用户 → 第 3 天修高优 bug → 第 5 天即刻 → 第 7 天 V2EX → 第 10 天知乎回答 → 小红书配截图跟进。

执行红线：谈薪 / 月薪类内容的目标是传播 + PWA 安装，不是线索；不要为了线索量去污染这类页面。

## 马车 C：私域与裂变 ★★

| 手段 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 结果分享图 + 二维码 | √ 已上线 | 每个用户都是分发节点，回流可归因（?source=share） |
| 企业微信活码 | × 未配置（P0） | 线索承接主通道；未配置时只能等用户填表后回电，转化率差一个量级 |
| 邀请码（一机一码） | √ 已上线 | 初衷是防爬虫批量注册；但也是注册摩擦 —— 建议 2 周后按数据评估是否放开 |
| 老客户转介绍 | — | 成交后引导，成本最低的获客 |

# 六、接下来要做的事（路线图）

## 阶段 0：点火（第 0–1 周）—— 全部是执行动作，不需要开发

| # | 动作 | 交付标准 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查 euriskotax.com 可用性 → 在腾讯云注册（所有者填公司全称）+ 防御性注册 .cn | 域名在手，开始 3 自然日倒计时 | 无 |
| 2 | 生成企业微信「联系我」活码 → 填入 index.html 的 window.LEAD_CONFIG.wecomQrUrl | 留资弹窗出现活码位，不再只有留言表单 | 无 |
| 3 | 腾讯云账号企业实名 + 购买大陆地域轻量服务器（有效期 ≥3 个月） | 备案资源校验通过 | 营业执照 |
| 4 | 备齐并提交 ICP 备案（企业主体 · 有限责任公司） | 备案订单进入管局队列（排队 3–5 周） | 动作 1、3 |
| 5 | 指定顾问值班表（谁看线索、多久响应） | 线索响应时限 ≤2 小时 | 分工拍板 |
| 6 | 视情况配置顾问实名背书（advisorName / advisorTitle） | 未配置真实信息就不显示，绝不编造资质 | 拍板 |

## 阶段 1：跑通闭环（第 2–4 周）

按既定节奏执行社媒冷启动，目标：20–50 个真实用户（算完并保存）、3–10 条线索、跑通至少 1 单

每天看数据：新增注册、分类计算量、漏斗各步转化

补齐 2 个 SEO 落地页（社保基数 / 税后工资）

启动阶段15 · 15A 个税纵深（每上线一个税种 = 一批新关键词）

## 阶段 2：复利与解锁（第 5–12 周）

SEO 开始产生稳定自然流量（期间每多发一页，复利多一分）

顾问跑熟"线索 → 成交"流程，沉淀话术与报价

备案通过 → 切境内域名与节点 → 开通官方支付 → 启动微信小程序

## 阶段 3：扩面（3–6 个月）

阶段15B 企业税种完成 → 阶段16D B 端 API 对外售卖

多税种 SEO 落地页矩阵成型，自然流量成为主要来源

收入结构从"人力驱动"转向"资产驱动"

## 开发资源使用原则（重要）

未来 90 天，任何需求先过这个筛子：它能带来关键词 / 线索 / 解锁收款吗？
能 → 做；不能（哪怕技术上很优雅）→ 排队。

按此标准：阶段15A 是获客弹药，SEO 落地页是获客弹药，15B 是"弹药 + B 端前置"；
而纯架构优化与体验打磨，在拿到第一批成交之前都应靠后。

# 七、里程碑与分工建议

## 7.1 里程碑

| 里程碑 | 目标时间 | 验收标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 点火完成 | 第 1 周末 | 域名已购 · 活码已配 · 备案已提交 | 待定 |
| M1 首个真实用户 | 第 2 周末 | ≥20 个"算完并保存"的用户 | 待定 |
| M2 首条线索转成交 | 第 4 周末 | ≥1 单服务成交（金额不论） | 待定 |
| M3 SEO 首波自然流量 | 第 8 周末 | 落地页自然访问有非零稳定值 | 待定 |
| M4 备案通过并切境内 | 第 12 周末 | 境内域名可访问 + 官方支付开通 | 待定 |
| M5 B 端 API 首单 | 6 个月 | 15B 完成 + 外部客户签约 | 待定 |

## 7.2 三个角色（当前最关键的是分工，不是人数）

| 角色 | 职责 | 产能瓶颈 |
| --- | --- | --- |
| 运营 | SEO 落地页内容、社媒发帖、数据观察 | 内容产出速度 |
| 顾问 | 线索跟进、报价、成交、复购 | 每顾问能承接的线索量（真正的收入天花板） |
| 开发 | 阶段15/16、"获客弹药型"需求 | 只应做能带来关键词/线索/收款的需求 |

结论：收入瓶颈是"线索质量 × 顾问承接能力"，不是软件功能。 因此阶段 0/1 的资源应优先给运营与顾问，而不是继续加功能。

# 八、财务假设（当前为假设，需用前 30 天实测校准）

## 8.1 成本

| 项 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器（现状） | 约 $3/月（≈22 元） | 境外托管，承载账号与同步，计算不占带宽 |
| 域名 | 约 60–100 元/年 | .com 主域 + .cn 防御性注册 |
| 备案 | 0 元 | 非经营性备案免费 |
| 大陆轻量服务器（备案要求） | 约 60–100 元/月 | 备案需大陆资源；可先用最低配 |
| 人力 | 自有团队 | 运营 + 顾问 + 开发；这是真实成本项，也是瓶颈 |
| 现金成本合计 | < 150 元/月 | 产品模式的天然优势：计算不产生服务器成本 |

## 8.2 收入情景（假设值，非预测）

假设：留资率按访问量的 0.9% 计，有效线索 50%，成交率 15%（需实测替换）

| 情景 | 月访问 | 留资 | 有效线索 | 成交/月 | 客单价 | 月收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 1,000 | 8 | 4 | ≈0.5 单 | 1,500 元 | ≈750 元 |
| 中性 | 3,000 | 27 | 13 | ≈2 单 | 2,000 元 | ≈4,000 元 |
| 乐观 | 10,000 | 90 | 45 | ≈7 单 | 2,500 元 | ≈17,500 元 |

专业版订阅（同期，量级小）：乐观情景约 100 位付费用户 × 15 元 ≈ 1,500 元/年 —— 定位是覆盖成本与筛选高质量用户，不是主营收入。

## 8.3 敏感性（哪个变量最值钱）

| 变量 | 变化 | 对月收入的影响 |
| --- | --- | --- |
| 成交率 15% → 8% | -47% | 收入近乎腰斩 |
| 客单价 2,000 → 3,500 元 | +75% | 最有效的杠杆：把单次咨询升级为年费代账 |
| 访问量 ×3（SEO 复利） | +200% | 长期最强，但需要时间积累 |

给合伙人的结论：短期提收入靠客单价与成交率（即顾问能力与报价结构），中长期靠SEO 复利放大访问量。

三者中，访问量是唯一不能靠人力加速的变量 —— 这也是为什么备案（决定国内 SEO 效果）要现在启动。

# 九、风险与合规

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| ICP 备案未启动（最大风险） | 卡死官方支付 / 微信小程序 / 境内 SEO；排队 3–5 周不可压缩 | 本周买域名并提交备案；与阶段15 并行推进 |
| 换域名会丢用户本地历史 | PWA 的本地存储绑定域名 | 当前用户量为 0，是唯一零成本窗口 → 立即定死域名 |
| 谈薪流量与服务错配 | 硬推伤品牌、拉低线索质量 | 严格执行"工资/谈薪页不出服务引导"的硬约束 |
| 合规文案踩线 | 税务内容敏感 | 禁用"避税/节税/税筹"；统一"申报核对/汇算代办"；留资需显式同意并留痕 |
| 各地社保口径差异 | 用户误以为结果不准 | 计算页统一按全国口径提示；差异由顾问在留资后核对（省·市字段已落库） |
| 团队带宽被开发挤占 | 运营/开发/顾问三头烧 | 用第六章的筛子：只做能带关键词/线索/收款的需求 |
| 付费用户与线索未打通 | 浪费高质量信号 | 专业版用户应被视为高优线索，由顾问优先跟进 |

主体与合规路线（已定，无需再论证）：备案走企业（单位）主体 · 有限责任公司（个人备案不能收费、不能开微信支付、转企业须先注销再重备）。

付费初期包装为"服务/咨询费"性质，先做非经营性备案上线；待 B 端 API 明确经营性后再评估办证。

# 十、需要合伙人拍板的 5 件事

| # | 事项 | 建议方案 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 域名与备案 | 主域 euriskotax.com（公司名下，腾讯云注册）+ .cn 防御性注册；本周提交企业备案 | 卡住支付/小程序/国内 SEO，且晚一天晚一天 |
| 2 | 服务定价与交付边界 | 明确三类服务报价：年费代账 / 汇算代办（单次） / 咨询（按时）；明确谁交付、毛利结构 | 直接决定客单价与成交率（第八章最有效杠杆） |
| 3 | 分工与值班 | 指定运营 / 顾问 / 开发负责人；线索响应时限 ≤2 小时 | 决定线索转化率与运营能否持续 |
| 4 | 是否放开邀请码 | 先保留 2 周（防刷），按注册转化数据决定是否改为限流替代 | 影响冷启动期用户获取速度 |
| 5 | 是否配置顾问实名背书 | 有真实顾问就配（提升信任）；没有就不显示 | 只影响转化，不影响合规 |

# 附录 A：现状证据（可核验）

线上地址：https://euriskotax.zeabur.app（HTTPS 已生效）

运营管理台：https://euriskotax.zeabur.app/admin.html（粘贴管理员令牌后可见「线索」「兑换码」「税率」「社保基数」等 Tab）

已上线 SEO 落地页：/seo/bonus-tax.html、/seo/salary-tax.html、/seo/annual-settlement.html

质量口径（截至 v1.17.0）：单测 28 套件 570 例全通过；发布门禁 verify:local 167/167 全绿

# 附录 B：文档索引

| 关注点 | 文档 |
| --- | --- |
| 90 天执行清单 / Go-NoGo / 指标看板 / 线索 SOP | 《90 天落地执行手册》 |
| 冷启动渠道文案（即刻/V2EX/知乎/小红书/私聊） | 《冷启动渠道文案库》 |
| 分阶段开发计划与阶段状态 | 《分阶段开发计划》 |
| 阶段15 多税种方案 | 《阶段15 多税种方案》 |
| 阶段16 迁移与合规（含备案 checklist） | 《阶段16 迁移与合规》 |
| 获客与转化（线索/漏斗/触点）方案 | 《阶段13 获客与转化方案》 |
| 免费/专业版分层与权益 | 《免费/专业版分层与权益》 |
| SEO 落地页原则与词条规划 | 《SEO 落地页原则与词条规划》 |

# 变更记录

| 日期 | 版本 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-14 | 1.0 | 首次发布。基于 v1.17.0 产品现状与阶段13/14 商业定调，输出合伙人版企划：商业定位（服务引流为主营收、非 SaaS 订阅）、目标客户分层（含"谈薪流量不要线索"硬约束）、三层盈利模式、三驾马车获客、四阶段路线图、财务假设与敏感性、风险合规、5 项待拍板事项 |
| 2026-09-14 | 1.0.1 | 文字修订：附录 B 文档索引改为可读文档名（便于对外阅读）；登记 Word 发送版 business-plan-for-partners.docx（由本文件导出，本文件为真源） |